|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DATOS GENERALES | | | |
| Equipo: | RutasOffline | | |
| Responsable: | Joset Geovanni Pacheco Castillo | | |
| Lugar: | Oficinas de Sistemas Integrales de Computación Sombrerete, Zacatecas. | | |
| Fecha de Junta: | 05 de marzo del 2020 | | |
| Hora de Inicio: | 13:00 p.m | Hora de Fin: | 13:33 p.m |
| Propósito: | Reunión validación de SRS del proyecto de RutasOffline y para mostrar MOCKUP al cliente | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ROLES DE LA JUNTA Y ASISTENTES | | | |
| Nombre | Iniciales | Rol | Firma |
| Noe Esqueda Castro | NEC | Desarrollo |  |
| Joset Geovanni Pacheco Castillo | JGPC | Líder |  |
| Jennifer Alejandra Domínguez Gutiérrez | JADG | Planeación |  |
| Gabriel Valles Reyes | GVR | Cliente |  |
| Ericka Jazmín Robles Gómez | EJRG | Coach |  |

|  |  |
| --- | --- |
| PRE-REQUISITOS | |
| **Descripción** | **Quién** |
| Minuta para tomar apuntes sobre lo hablado en la reunión | Líder |
| Presentación propuesta | Desarrollo |
| MOCKUP | Todos |
| SRS | Líder |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AGENDA | | | | | | | |
| Hora de | | | Tiempo (min) | | No | Temas | Encargado |
| Dia | Inicio | Fin | Plan | Real |
| 1 | 11:00 | 11:10 | 10 | 05 | 1 | Inicio y presentación con el cliente | Moderador |
| 11:10 | 11:30 | 20 | 03 | 2 | Acciones pendientes | Moderador |
| 11:30 | 11:50 | 20 | 15 | 3 | Lectura del SRS | Moderador |
| 11:50 | 12:00 | 10 | 05 | 4 | Validación por parte del cliente | Moderador |
| 12:00 | 12:30 | 30 | 05 | 5 | Mostrar MOCKUP | Moderador |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Totales** | 90min |
|  | 33min |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACUERDOS | | | |
| No | Qué | Quién | Cuándo |
| 1 | Se dio inicio a la reunión de manera un rápida y al punto tras presentar a los miembros del equipo que pudieron acudir. | Todos | 05/03/2020 |
| 2 | Los asuntos pendientes de la reunión suscitada unos días antes, son el principal motivo por el cual se realiza esta reunión, por lo que se pasa al siguiente punto casi inmediatamente. | Todos | 05/03/2020 |
| 3 | Se dio lectura SRS para poder estar todos en el mismo punto, los puntos que el cliente tomo mas con cuidado fueron los de diseño y la conexión con la base de datos; aun así, se procedió sin problemas ni correcciones. | Líder | 05/03/2020 |
| 4 | Al no encontrar ningún punto a corregir en el SRS el cliente procedió a validarlo con la minuta proporcionada por el equipo de desarrollo. | Cliente | 05/03/2020 |
| 5 | Tras validar el SRS, se le mostro el MOCKUP al cliente con la finalidad de obtener su visto bueno o; en su defecto, correcciones para realizar una aplicación completamente a su gusto y necesidades. | Desarrollo | 05/03/2020 |
| 6 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ISSUES | |
| No | Qué |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACCIONES PENDIENTES | | | | |
| No | Qué | Quién | Cuándo | Estatus |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |