## Slide 1: RutasOffline
Reporte Laboral De Semana 8.

## Slide 2: Líder del Proyecto
Joset Geovanni Pacheco Castillo

## Slide 3: Reporte de Líder
Joset Pacheco realizo tareas como líder de equipo; tales como, informar a los miembros del equipo para que no se olviden de correr sus tiempos y realizar sus actividades.
En cuanto a las actividades como ingeniero de desarrollo, se esta desarrollando la aplicación y sus funcionalidades.

## Slide 4: Productividad
Líder
.

## Slide 5: Tareas Completadas
Líder

## Slide 6: Riesgos
Incorporación continua de nuevos requerimientos: este riesgo no fue disparado debido a que el cliente no pidió nada nuevo.
Desconocimiento de la lógica de negocio: en este caso el riesgo tampoco se disparo debido a la buena comunicación que se tiene con el cliente y a hablar de los temas de la manera mas clara posible.
No hay buena comunicación y/o sinergia en el equipo: este riesgo se encuentra inactivo pero en riesgo de activarse debido a el trabajo remoto.
Falta de conocimiento y experiencia sobre tareas asignadas y las herramientas a utilizar: gracias a la buena elección del equipo este riesgo no ha sido disparado.
Pobre productividad: se considera que este riesgo esta sin empezar.

## Slide 7: Objetivos
Estar en constante comunicación con el cliente para el desarrollo del sistema de información: este objetivo actualmente se esta cumpliendo completamente debido a que aun no es necesario realizar otra reunión con el cliente.

## Slide 8: Ing. De Desarrollo
Noe Esqueda Castro

## Slide 9: Resumen de Actividades
Durante esta semana después del regreso a vacaciones se retomó con el desarrollo de la aplicación.
Las Actividades más importantes a desarrollar en esta semana son las siguientes:
Integración de mapa a la aplicación
Configuración de radio en el mapa.
El radio del mapa está configurado pero por desgracia aún no se ha podido integrar el mapa en la aplicación final.

## Slide 10: Resumen de Actividades
La causa es por motivos de la contingencia, ya que al no estar en el tecnológico la mayoría del equipo no cuenta con un equipo capaz de codificar en el entorno de desarrollo Android Studio.
Esto conlleva a que solo pocos del equipo están trabajando en el desarrollo de la aplicación y por lo tanto se tenga un atraso significante no planeado al principio.

## Slide 11: Productividad
Ing. de Desarrollo
.

## Slide 12: Tareas Completadas
Ing. de Desarrollo

## Slide 13: Riesgos Objetivos
El producto de software debe ser funcional
Obtención de requerimientos
Diseño de Interfaces
Alcance de pruebas

## Slide 14: Reporte de productos

## Slide 15
Interfaz de Bienvenida
Completado
Integrado a la App
Cálculo de Latitud y longitud
Completado
Integrado a la App
Avance de la aplicación
Funciones que se tienen hasta el momento

## Slide 16
Avance de la aplicación
Funciones que se tienen hasta el momento
Consultas a la Base de Datos
Completado
No Integrado a la App
Mostrar Ubicación Actual en Mapa
Completado
No Integrado a la App

## Slide 17
Avance de la aplicación
Funciones que se tienen hasta el momento
Trazado de rutas
½ Completado
No Integrado a la App
Listado de Reportes
No Completado
No Integrado a la App

## Slide 18
Avance de la aplicación
Funciones que se tienen hasta el momento
Menú
No Completado
No Integrado a la App
Ayuda
No Completado
No Integrado a la App

## Slide 21: Gerente de Planeación
Jennifer Alejandra Domínguez Gutiérrez

## Slide 22: Productividad
Ing. de Planeación
.

## Slide 23: Próximas Tareas
Ing. de Planeación

## Slide 24: Riesgos Objetivos
Cumplir con las fechas establecidas del plan de proyecto.
Modificación en cronograma de actividades

## Slide 25: Gerente de Soporte
Jonathan Gonzalez

## Slide 26: Productividad
.

## Slide 27: Tareas

## Slide 28: Riesgos Objetivos
Cumplir con las fechas establecidas del plan de proyecto.
Lograr tener integro los repositorios
Buscar la manera de poder dar soporte detallado al equipo oportunamente
Perdida de sincronizado con el servidor base
Control de versiones
Soporte remoto en problemas del equipo

## Slide 29: Gerente de Calidad y procesos
América….

## Slide 30: Productividad
.

## Slide 31: Tareas Completadas
Gerente de calidad y procesos

## Slide 32: Próximas Tareas
Gerente de calidad y procesos

## Slide 33: Riesgos
El software es complejo de implementar, aún no se lleva acabo ya que no hemos realizado nada de software
No se realiza completitud en las pruebas, no se han realizado pruebas ya que no se trabajado aun en el.
Software contiene numerosos errores cuando se entrega al cliente, aún no se presentan ya que no lo hemos desarrollado.
Presentación de defectos en ambiente de producción al aire libre, de igual manera aun no lo hemos trabajado

## Slide 34: Objetivos
Introducir las prácticas de gestión de proyectos en el desarrollo del sistema de información.
Cumplir con las actividades de aseguramiento de la calidad del desarrollo del software. aún no lo estamos desarrollando asi que no hay ningún problema.
El producto de software debe ser verificado, aún no llegamos
El producto de software debe ser validado.
El producto de software debe contar con los atributos de calidad especificados por el cliente.

## Slide 35: Gerente de Calidad y procesos
Luis

## Slide 36: Productividad
Gerente de calidad y procesos
.

## Slide 37: Tareas Completadas
Gerente de calidad y procesos

## Slide 38: Riesgos
El software es complejo de implementar, aun no se puede decir que es complejo ya que apenas lo estamos desarrollando
No se realiza completitud en las pruebas, no se han realizado pruebas ya que no se trabajado aun en el.
Software contiene numerosos errores cuando se entrega al cliente, aún no se presentan ya que no lo hemos entregado.
Presentación de defectos en ambiente de producción al aire libre, de igual manera aun no lo hemos trabajado

## Slide 39: Objetivos
Introducir las prácticas de gestión de proyectos en el desarrollo del sistema de información.
Cumplir con las actividades de aseguramiento de la calidad del desarrollo del software. Se están cumpliendo de acuerdo a lo acordado
El producto de software debe ser verificado, aún no llegamos
El producto de software debe ser validado.aun no se valida
El producto de software debe contar con los atributos de calidad especificados por el cliente. Una vez terminado se mostrara con el cliente para que el de su total aprobación.