## Slide 1: RutasOffline
Reporte Laboral De Semana 7.

## Slide 2: Líder del Proyecto
Joset Geovanni Pacheco Castillo

## Slide 3: Productividad
Líder
.

## Slide 4: Tareas Completadas
Líder

## Slide 5: Riesgos
Incorporación continua de nuevos requerimientos: este riesgo no fue disparado debido a que el cliente no pidió nada nuevo.
Desconocimiento de la lógica de negocio: en este caso el riesgo tampoco se disparo debido a la buena comunicación que se tiene con el cliente y a hablar de los temas de la manera mas clara posible.
No hay buena comunicación y/o sinergia en el equipo: este riesgo se encuentra inactivo pero en riesgo de activarse debido a el trabajo remoto.
Falta de conocimiento y experiencia sobre tareas asignadas y las herramientas a utilizar: gracias a la buena elección del equipo este riesgo no ha sido disparado.
Pobre productividad: se considera que este riesgo esta sin empezar.

## Slide 6: Objetivos
Estar en constante comunicación con el cliente para el desarrollo del sistema de información: este objetivo actualmente se esta cumpliendo completamente debido a que aun no es necesario realizar otra reunión con el cliente.

## Slide 7: Ing. De Desarrollo
Noe Esqueda Castro

## Slide 8: Productividad
Ing. de Desarrollo
.

## Slide 9: Tareas Completadas
Ing. de Desarrollo

## Slide 10: Riesgos Objetivos
El producto de software debe ser funcional
Obtención de requerimientos
Diseño de Interfaces
Alcance de pruebas

## Slide 11: Reporte de productos

## Slide 12: Integración de librerías al proyecto
Creación:
Verificación:
Corrección:

## Slide 13: Asignar Key de Google maps al proyecto
Creación:
Verificación:
Corrección:

## Slide 14: Integrar permisos de ubicación e internet al proyecto
Creación:
Verificación:
Corrección:

## Slide 15: Gerente de Planeación
Jennifer Alejandra Domínguez Gutiérrez

## Slide 16: Productividad
Ing. de Planeación
.

## Slide 17: Tareas Completadas
Ing. de Planeación

## Slide 18: Próximas Tareas
Ing. de Planeación

## Slide 19: Riesgos Objetivos
Cumplir con las fechas establecidas del plan de proyecto.
Modificación en cronograma de actividades

## Slide 20: Gerente de Calidad y procesos
América….

## Slide 21: Productividad
Gerente de calidad y procesos
.

## Slide 22: Tareas Completadas
Gerente de calidad y procesos

## Slide 23: Próximas Tareas
Gerente de calidad y procesos

## Slide 24: Riesgos
El software es complejo de implementar, aún no se lleva acabo ya que no hemos realizado nada de software
No se realiza completitud en las pruebas, no se han realizado pruebas ya que no se trabajado aun en el.
Software contiene numerosos errores cuando se entrega al cliente, aún no se presentan ya que no lo hemos desarrollado.
Presentación de defectos en ambiente de producción al aire libre, de igual manera aun no lo hemos trabajado

## Slide 25: Objetivos
Introducir las prácticas de gestión de proyectos en el desarrollo del sistema de información.
Cumplir con las actividades de aseguramiento de la calidad del desarrollo del software. aún no lo estamos desarrollando asi que no hay ningún problema.
El producto de software debe ser verificado, aún no llegamos
El producto de software debe ser validado.
El producto de software debe contar con los atributos de calidad especificados por el cliente.

## Slide 26: Productividad
Gerente de calidad y procesos

## Slide 27: Próximas tareas

## Slide 28: Riesgos
El software es complejo de implementar, aún no se lleva acabo ya que no hemos realizado nada de software
No se realiza completitud en las pruebas, no se han realizado pruebas ya que no se trabajado aun en el.
Software contiene numerosos errores cuando se entrega al cliente, aún no se presentan ya que no lo hemos desarrollado.
Presentación de defectos en ambiente de producción al aire libre, de igual manera aun no lo hemos trabajado

## Slide 29: Objetivos
Introducir las prácticas de gestión de proyectos en el desarrollo del sistema de información.
Cumplir con las actividades de aseguramiento de la calidad del desarrollo del software. aún no lo estamos desarrollando asi que no hay ningún problema.
El producto de software debe ser verificado, aún no llegamos
El producto de software debe ser validado.
El producto de software debe contar con los atributos de calidad especificados por el cliente.

## Slide 30: Gerente de Soporte
Jonathan Gonzalez

## Slide 31: Productividad
Soporte
.

## Slide 32: Tareas Completadas
Soporte

## Slide 33: Riesgos Objetivos
Tener todo funcional y las herramientas actualizadas para lograr el objetivo principal del equipo
Posible falta de armonia en equipo dado la contingencia y el distanciamiento, que nos obliga a evolucionar en el ambito de home office
Mantener todo en funcionalidad
Manejo correcto de los recurso y tiempos