## Slide 1: Reporte Semanal
Rutas SIC

## Slide 2: Joseth Lider del Proyecto

## Slide 3: Reporte de Líder
Joset Pacheco realizo tareas como líder de equipo; tales como, informar a los miembros del equipo para que no se olviden de correr sus tiempos y realizar sus actividades.
En cuanto a las actividades como ingeniero de desarrollo, se esta terminando con la aplicación móvil y trabajando para corregir los errores y terminar el retraso.

## Slide 4: Riesgos
Incorporación continua de nuevos requerimientos: este riesgo no fue disparado debido a que el cliente no pidió nada nuevo.
Desconocimiento de la lógica de negocio: en este caso el riesgo tampoco se disparo debido a la buena comunicación que se tiene con el cliente y a hablar de los temas de la manera mas clara posible.
No hay buena comunicación y/o sinergia en el equipo: este riesgo se encuentra inactivo pero en riesgo de activarse debido a el trabajo remoto.
Falta de conocimiento y experiencia sobre tareas asignadas y las herramientas a utilizar: gracias al buen desarrollo de las actividades, se considera que este riesgo esta por mitigar.
Pobre productividad: se considera que este riesgo esta sin empezar.

## Slide 5: Objetivos
Estar en constante comunicación con el cliente para el desarrollo del sistema de información: este objetivo actualmente se esta cumpliendo completamente debido a que aun no es necesario realizar otra reunión con el cliente.

## Slide 7: Reporte de soporte
Como gerente de soporte se realizo la actualización de las métricas en el servidor y en el equipo de soporte.
Mantenimiento al servidor y la revisión de su buen funcionamiento.
Respaldo de la base de datos de las métricas de todo el equipo.

## Slide 8: RIESGOS
Manejo correcto de los respaldos
Perdida de métricas de algún otro integrante de el equipo
Servidor desactualizado dado que tiene registro en el hasta la semana 4, dada la contingencia.

## Slide 9: Metas
Estar al tanto de lo que pasa en las métricas y monitorear los repositorios.
Dar soporte mas detallado a el equipo de desarrollo.

## Slide 10: Tablas semana 13

## Slide 12: América Calidad y Procesos

## Slide 13: Reporte de calidad y procesos
America y Luis revisaron que la aplicación cuente con las características de calidad
Como ingenieros de desarrollo se hicieron dos vistas que son webview y la del sistema

## Slide 17: Riesgos
El software es complejo de implementar
No se realiza completitud en las pruebas
Software contiene numerosos errores cuando se entrega al cliente
Presentación de defectos en ambiente de producción al aire libre

## Slide 18: Objetivos
Introducir las prácticas de gestión de proyectos en el desarrollo del sistema de información.
Cumplir con las actividades de aseguramiento de la calidad del desarrollo del software.
El producto de software debe ser verificado
El producto de software debe ser validado.
El producto de software debe contar con los atributos de calidad especificados por el cliente.

## Slide 19: Jennifer Alejandra Gerente de Planeación

## Slide 20: Reporte de planeación
Como gerente de planeación Jennifer informó a los demás integrantes que tienen que tener listo su informe semanal
Y como ingeniero de desarrollo creación de logo para aplicación

## Slide 21: Riesgos
Modificación en cronograma de actividades

## Slide 22: Objetivos
Cumplir con las fechas establecidas del plan de proyecto.

## Slide 24
semana 8 |  | semanas 9, 10, 11 |  | semana 12 | 
Horas |  | Horas |  | Horas | 
Plan: 60 hrs | Actual: 55:14 hrs | Plan: 60 hrs | Actual: 58:06 hrs | Plan: 60 hrs | Actual: 61:28 hrs

## Slide 25: Noe Esqueda Castro Ing. De desarrollo de Software

## Slide 26: Resumen de Actividades
Durante esta semana, se terminó la aplicación para la empresa SIC, RutasOffline.
Las Actividades que se codificaron esta semana fueron:
Listado y filtro de clientes
Vista About y WebView para el sistema del cliente.
Sistema de ayuda.
Icono de la app

## Slide 27: Reporte Semanal

## Slide 28: Tareas a completar esta semana

## Slide 29: Riesgos Objetivos
El producto de software debe ser funcional
Obtención de requerimientos
Diseño de Interfaces
Alcance de pruebas

## Slide 30: Reporte de Producto Ing. De desarrollo de Software Mapa de Navegabilidad