## Slide 1: Reporte de Avance de Proyecto RutasOffline
Período: 30/02/2020 al 05/06/2020
Organización: Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Occidente
Cliente: Gabriel Valles Reyes
Gerente del Proyecto: Joset Geovanni Pacheco Castillo

## Slide 2
Indicadores y proyecciones
Situación actual del proyecto
Valor Planificado: 100%
Valor Ganado: 46.97%
Costo real invertido: $81,049.97
Variación de cronograma: Adelanto de 2 semanas
Índice de desempeño de cronograma:
Variación de costo: $81,049.97
Índice de desempeño de costo:
Proyecciones
Fecha estimada de conclusión: 22/05/2020
Presupuesto hasta la conclusión: $49,815.03
Estimación a la conclusión:
Estimación hasta la conclusión:
Índice de desempeño de trabajo por completar:
Gráfico de Valor Ganado

## Slide 3
Causas de desviación y acciones correctivas
Grupo de Actividades | Medición de la Desviación | Responsable de la Actividad | Causa de la desviación | Acciones Correctivas | Responsable de las Acciones Correctivas
No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica

## Slide 4
Logros del período
Acta constitutiva del proyecto
Mockups(Prototipo)
1er Entrega
Corrección de Errores y Mejoras
Entrega Final

## Slide 5
Estado actual de incidentes
Incidente | Actividad Afectada | Causas del Incidente | Acciones Correctivas | Responsable de las Acciones Correctivas
No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica

## Slide 6
Estado actual de riesgos
Riesgo | Impacto | Plan de Respuesta al Riesgo | Responsable del Plan de Respuesta
No aplica | No aplica | No aplica | No aplica

## Slide 7
Estado actual de solicitudes de cambio
Número de Solicitud de Cambio | Fecha | Descripción del Cambio | Impacto del Cambio | Aprobador | Estado
No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica

## Slide 8
Logros planificados para el próximo período
No aplica